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ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«О формировании современной городской среды
пос. Кысыл-Сыр Вилюйский улус (район) РС (Я)
на 2018-2022 годы»

	Ответственный
исполнитель
Программы
	Администрация пос. Кысыл-Сыр Вилюйский улус (район) РС (Я)

	Участники
Программы
	Администрация пос. Кысыл-Сыр Вилюйский улус (район) РС (Я);
Граждане, их объединения;
заинтересованные лица;
общественные организации;
подрядные организации.

	Цели Программы 
	- повышение качества и комфорта городской среды на
территории пос. Кысыл-Сыр Вилюйский улус (район) РС (Я);
- реализация участия общественности, граждан,
заинтересованных лиц в муниципальной программе для
совместного определения развития территории, выявления
истинных проблем и потребностей людей;
- повышение качеств современной городской среды;
- совершенствования уровня и организация
благоустройства дворовых территории многоквартирных
домов (далее - МКД) для повышения комфортности
проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
- благоустройство дворовых территорий МКД
пос. Кысыл-Сыр Вилюйский улус (район) РС (Я) (далее –
муниципальное образование);
- развитие общественных территорий муниципального
образования

	Задачи
Программы
	- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству общественных территорий
муниципального образования;
- обеспечение формирования единого облика
муниципального образования;
- проведение ремонта и обеспечение благоустройства
дворовых территорий МКД;
- организация новых и восстановление существующих мест
отдыха на внутридворовых территориях МКД;
- привлечение населения к участию в благоустройстве
дворовых территорий МКД;








	
	- проведение ремонта и обустройства мест массового
отдыха;
- повышение уровня благоустройства общественных
территорий муниципального образования.

	Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
	- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых
проведены работы по благоустройству, от общего
количества дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в
нормативное состояние;
- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт
асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и
парковочных мест;
- доля дворовых территорий, на которых созданы
комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от
общего количества дворовых территорий МКД,
участвующих в Программе;
- доля благоустроенных общественных территорий
муниципального образования, от общего количества
общественных территорий муниципального образования;
- повышения уровня информирования о мероприятиях по
формированию современной городской среды
муниципального образования;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в
рамках Программы.

	Срок реализации
Программы
	2018-2022 годы

	Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы
	Прогнозируемый общий объем финансирования составляет
42 205 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет 37 984,5 тыс. руб.
Местный бюджет 4 220,5тыс. руб. 
Объемы финансирования будут уточняться при
формировании бюджета муниципального образования

	

	Прогнозируемый общий объем финансирования 2020 года составляет
14 000 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет 12 600 тыс. руб.
Местный бюджет 1 400 тыс. руб. 
Объемы финансирования будут уточняться при
формировании бюджета муниципального образования

	

	Прогнозируемый общий объем финансирования 2021 года составляет
12 440 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет 11 196 тыс. руб.
Местный бюджет 1 244 тыс. руб. 
Объемы финансирования будут уточняться при
формировании бюджета муниципального образования

	


	Прогнозируемый общий объем финансирования 2022 года составляет
15 765 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет 14 188,5 тыс. руб.
Местный бюджет 1 576,5 тыс. руб. 
Объемы финансирования будут уточняться при
формировании бюджета муниципального образования

	
	

	Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
	- увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении
которых будут проведены работы по благоустройству, от
общего количества дворовых территорий МКД;
- увеличение количества дворовых территорий МКД,
приведенных в нормативное состояние;
- подготовка комплектов проектно – сметной документации
на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;
- увеличение общей площади дорожного покрытия
дворовых территорий МКД приведенных в нормативное
состояние;
- создание комфортных условий для отдыха и досуга
жителей;

	
	- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными
условиями проживания в МКД;
- благоустройство территорий общественных территорий
муниципального образования;
- улучшение эстетического состояния общественных
территорий муниципального образования;
- уровень информирования о мероприятиях по
формированию современной городской среды
муниципального образования, в ходе реализации
Программы достигнет до 100%;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в
рамках Программы, составит 100%






1. Общие положения.

     Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются
комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные
тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование
всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное
внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной
перестройки городской среды.
     Современный горожанин воспринимает всю территорию поселка, как
общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта,
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда
позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение
социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже
уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары,
при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля
населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и
так далее. В комфортных, современных и безопасных районах городов
формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки
притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет
повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.
Сегодня горожанину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены
тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц,
отходов и многое другое.

     Вместе с тем, понятных требований к организации современного городского
пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время в России не
существует.
     Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный
характер, не имеют критериев эффективности и даже минимальных параметров
необходимых работ.
     Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и
услуг для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение
доступности лишь отдельных объектов. В этой связи, важно сформировать и поддержать на государственном и муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры.



2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
в муниципальном образовании.


2.1. Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я).
     
     Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования
является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных
условий для проживания жителей муниципального образования.
Статус современного муниципального образования во многом определяет
уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.
В муниципальном образовании пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я), 
численность населения составляет 3001 человека, здесь расположены 8 многоквартирных домов. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970 - 1985 годах.
     Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний
день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
В существующем жилищном фонде на территории муниципального
образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации
пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской
Федерации.

        Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что
пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и
тротуаров. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве
отсутствует необходимый набор МАФ.



2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий
общего пользования.


     Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят
от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание
благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ
населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду
для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные
функции. Они являются составной частью природного богатства населенного
пункта и важным условием его инвестиционной привлекательности.
     На территории пос. Кысыл-Сыр имеются: 
· 3 объекта – аллея;
· 1 объект – центральная площадь;
· 1 объект – территория спортивного зала;
· 1 объект – сквер.
     Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно
проведение следующих мероприятий:
· освещение территорий (уличное освещение);
· установка скамеек и урн;
· устройство пешеходных дорожек;
· озеленение, уход за зелеными насаждениями;

     Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной
программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности
объектам пос. Кысыл-Сыр.







Таблица 1.1
Целевые показатели (индикаторы),
 характеризующие благоустройство 
общественных территорий пос. Кысыл-Сыр
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Единица
измерения
	2020
	2021
	2022

	1 
	Количество и площадь
муниципальных территорий общего
пользования (3 аллеи – 1982г., 1 центральная площадь – 1982г., 1 – территория спортивного зала- 1962г., 1 сквер – 2010г)
	

Единиц



	
1
(центр. площадь)

	
2
(аллея №1, аллея№2)

	
3
(аллея, тер-ия спорт.зала, сквер)

	2 
	Доля и площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования (парки, скверы,
набережные и т.д.) от общего
количества таких территорий
	

М2
	

4 400


	

1 800

	

3 104

	3 
	Доля и площадь муниципальных
территорий общего пользования
(парки, скверы, набережные и т.д.) от
общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве
	

%


	

47,3


	

19,3


	

33,4






Таблица 1.2
Целевые показатели (индикаторы),
 характеризующие благоустройство 
дворовых  территорий пос. Кысыл-Сыр
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Единица
измерения
	2020
	2021
	2022

	1 
	Количество и площадь
муниципальных дворовых территорий 
	

Единиц



	
2
	 
1
	
1

	2 
	Доля и площадь благоустроенных
муниципальных дворовых территорий от общего
количества таких территорий
	

М2
	

1100
	

1616
	

1589

	3 
	Доля и площадь муниципальных
дворовых территорий от
общего количества таких территорий,
нуждающихся в благоустройстве
	

%


	

25,6
	

37,5
	

36,9





2.3.Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении
мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий
общего пользования.

Таблица 2
	№
п/п
	Наименование показателя 
	Единица
измерения
	2020
	2021
	2021

	1 
	Объем финансового участия граждан,
организаций в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий, муниципальных территорий
общего пользования
	тыс. рублей 
	0
	0
	0





2.4. Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего
пользования в МО заключается в проведении ежегодных весенних месячников по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории 
пос. Кысыл-Сыр, общепоселковых субботников, проведению
ежегодных смотров - конкурсов по благоустройству дворовых территорий.
2.5.Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях
многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое
состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить
более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную
гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве
внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселка.
Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий
муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно -планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и
жизни жителей.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых
результатов:
 - риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
-  финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в
полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.
В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения,
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.


3. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,
формулировка целей и постановка задач программы.

     Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

 - благоустройство территорий.


При разработке мероприятий Программы сформированы и определены
основные цели и задачи.
Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой
застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового
пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи
по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а
также общественных территорий муниципального образования входящих в
перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами
предоставления и распределения субсидий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается
как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание
функционально, экологически и эстетически организованной городской среды,
включающей:
- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт
пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок -
детских);
- размещение оборудования спортивно-игровых и детских площадок,
ограждений и прочего;
- благоустройство мест общего пользования (аллея «Лепсверидзе»).
     Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный
проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.
     Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;
- выполнение ремонта общественных территорий муниципального
образования;
- приоритетное направление социально-экономического развития
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я).
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются
следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по
благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное
состояние;
- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного
покрытия, устройство тротуаров;
- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для
отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД,
участвующих в Программе;
- количество общественных территорий муниципального образования в
отношении которых проведены работы по благоустройству;
- доля общественных территорий муниципального образования в отношении
которых проведены работы по благоустройству, от общего количества
общественных территорий муниципального образования;
- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию
современной городской среды муниципального образования;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.
     Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в
приложении № 1 к Программе.


3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы.

     В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой
территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную
технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение
работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным
жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит
комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей,
беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой, планируется:
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
-повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;
-обеспечение комфортности проживания жителей;
-повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на
придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных
домов.


5. Перечень мероприятий Программы

     Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

        Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных
территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
     Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к
настоящей Программе.


6. Срок реализации настоящей Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2022 годах без выделения этапов.


7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

     Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания
населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с
современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в
которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых
территорий МКД исходя из:
а) минимального перечня работ:
-ремонт дворовых проездов;
- установка скамеек, урн для мусора.
(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы
элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);
б) дополнительного перечня работ:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- обустройство уличного освещения;
-устройство и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек.
     Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный
проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

     
8. Механизм реализации Программы

      Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными -
правовыми актами Администрации  МО пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я).
     Разработчиком и исполнителем Программы является МО пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я).
Исполнитель осуществляет:
 - прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных
территорий для включения их в адресные перечни;
- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных
перечней дворовых территорий МКД (Приложение №6) и общественных
территорий (Приложение №7).
     Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий
утверждаются  постановлением Администрации МО пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я), после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации МО пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я) от 23.10.2017 № 103
     Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств,
предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации
Программы.
     Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем
заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными
организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением
подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных
организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации
Программы представлен в приложении № 4 к Программе.


10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории и общественной территории в Программу


     Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной
территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок
заинтересованных лиц в Программу исходя из даты предоставления таких
предложений при условии соответствия установленным требованиям в Порядке,
утвержденным постановлением Администрации МО пос. Кысыл-Сыр Вилюйского
улуса (района) РС (Я) от 23.10.2017г № 103.


10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн - проекта благоустройства.


     Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн -проектов благоустройства территории, включенной в Программу с включением в
него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Администрации пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я) от 23.10.2017г №103.


11. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки
выполнения Программы.


     Ожидаемый социально-экономический эффект:
прогнозируемые конечные результаты реализации Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального
образования, улучшение санитарного содержания территорий.
     В результате реализации Программы ожидается создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на
территории муниципального образования.
     Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих
благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе
инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на
вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление
благоустройства после проведения земляных работ.
      Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- процент привлечения населения муниципального образования к участию в
Программе;
- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в
Программе;

-уровень благоустроенности муниципального образования;
-благоустройство дворовых территорий;
-повышение уровня комфортности проживания жителей за счет
функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых
территорий;
-привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий,
устройству цветников и клумб.

     В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселка;
- совершенствование эстетического состояния территории муниципального
образования.











Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды 
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»


С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) на 2018-2022 годы»
	№
	Наименование показателя (индикатора) 
	Единица
измерения
	Значения
показателей

	2018-2022
годы
	
	
	

	1 
	Количество благоустроенных дворовых
территорий 
	Ед. 
	0

	2 
	Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий
	% 
	0

	3 
	Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населения в МКД)
	%
	

	4 
	Количество благоустроенных
муниципальных общественных
территорий
	Ед. 
	0

	5 
	Площадь благоустроенных
муниципальных общественных
территорий
	Га 
	0

	6 
	Доля площади благоустроенных
муниципальных общественных
территорий
	%
	

	7 
	Доля финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении
работ по благоустройству дворовых
территорий
	%
	5

	8 
	Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц
	% 
	0


2


Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды 
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы


	
Номер и наименование основного мероприятия
	
                                                       Срок                    Ожидаемый 
    Ответственный                                                    непосредственный   Основные 
   исполнитель                                                           результат (краткое   направления           
                                          Начало      Окончание        описание)           реализации 
                                       реализации  реализации                                

	
      Связь с показателями программы (подпрограммы)

	
	Задача 1 проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Мероприятия:
Разработка проектно–
сметной документации
на выполнение ремонта
дворовых территории
МКД
	Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	2018 
	2022 
	____ локально –
сметных
расчета
	Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципаль
ной програм
мы
	Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)



	1.2. Основные
мероприятия на дворовой
территории
многоквартирных домов
по:ул.Интернациональная д.1, 2, Пионерская д.20; 
Геофизиков д.28, 
1.2.1.Минимальный
перечень работ:
а).Ремонт дворового
проезда
б) Установка скамеек, урн
1.2.2.Дополнительный
перечень работ:
а) Озеленение территории
б) Установка уличного освещения
в) Установка скамеек
г) Установка урн на дворовой территории
д) Организация сбора и
вывоза мусора
е) Обустройство
пешеходных дорожек и
тротуаров
ё) установка детских
игровых и спортивных
площадок
	Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	2018 
	2022 
	Отремонтирован дворовой
проезд и
произведено
озеленение, установлено освещение, скамейки, ограждение
ул.Интернациональная д.1, 2;
 Пионерская д.20
Геофизиков д.28.

	Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципаль
ной програм
мы
	Показатель 1
(Наименование)
Показатель 2
(Наименование)






	Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД


	2.1 Мероприятия:
информирование
населения о
проводимых
мероприятий по
благоустройству
дворовых территории
МКД
	Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	2018 
	2022 
	100 % уровень
информировани
я о
мероприятиях
по
благоустройств
у дворовых
территорий
МКД, доля
участия
населения в
мероприятиях,
проводимых в
рамках
Программы,
составит 100%
	Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципаль
ной програм
мы



Задача 3 проведение ремонта и обустройства общественных территорий

	3.1 Мероприятия:
Разработка проектно–
сметной документации
на благоустройство
общественных
территорий
	Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	2018 
	2022 
	___локально –
сметных
расчета
	Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной программы

	3.2 Мероприятия:
проведение
благоустройства
общественных
территорий:
3.2.1. Обустройство
пешеходной зоны по
ул. Староватова (Аллея славы)
3.2.2. Благоустройство 7
детских площадок по:ул Победа 5, Геофизиков , Энтузиастов, Ленина  12 и 6, Строителей, Бабенко, Мичурина
3.2.3 Полная реконструкция центральной площади 
	




Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	




2018 
	




2022
	Обустроена
пешеходная
зона по
ул.Староватова,
обустроена
пешеходная
дорожка и
установлены
скамейки, фонари, урны, скамейки, ограждение
	Повышение
уровня
ежегодного
достижения
целевых
показателей
муниципальной программы

	
	
	
	
	
	

























Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды 
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»

	
	Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы

	Наименование



	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, муниципальный
заказчик-координатор, участник
	Источн
ик
финанс
ирован
ия
	Код бюджетной классификации
	
	Объемы
бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	год
	год
	год
	год
	год

	Муниципаль
ная программа
	всего в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Администрация пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)

	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование государственного
(муниципального) заказчика
координатора)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование участника)
	
	
	
	
	
	
	
	








Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды 
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»

План реализации Муниципальной программы
	Наименование
контрольного
события
программы
	Статус
	Ответственный
исполнитель
	Срок наступления 
контрольного события
2017 год

	
	
	
	

	
	
	
	

	Контрольное
событие № 1
	Опубликование для общественного
обсуждения проектов муниципальных
программ «Формирование современной
городской среды пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	

	Контрольное
событие №2
	Утверждение муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с
заинтересованными лицами
	Администрация
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района) РС (Я)
	Не
позднее
31
декабря
2018














Приложение №5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды 
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»



Предварительный перечень
дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»

	
Дворовые территории


	1
	Дворовая территория (350м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Геофизиков, д.28
	1. Установка уличных светильников
	6шт
	150 000,00
	

	
	
	
	2. Обустройство (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	300м2
	900 000,00
	

	
	
	
	3. Установка скамеек, установка урн
	4шт
	150 000,00
	

	
	
	
	4. Озеленение (посадка деревьев), разбивка клумб.
	
	200 000,00
	1 400 000,00

	2
	Дворовая территория (1616м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Интернациональная, д.1
	1. Установка уличных светильников
	6шт
	150 000,00
	

	
	
	
	2. Обустройство (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	1550м2
	3 100 000,00
	

	
	
	
	3. Установка скамеек, установка урн
	4шт
	150 000,00
	

	
	
	
	4. Озеленение (посадка деревьев), разбивка клумб.
	
	200 000,00
	3 600 000,00

	3
	Дворовая территория (1589м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Интернациональная, д.2
	1. Установка уличных светильников
	6шт
	150 000,00
	

	
	
	
	2. Обустройство (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	1500м2
	3 000 000,00
	

	
	
	
	3. Установка скамеек, установка урн
	4шт
	150 000,00
	

	
	
	
	4. Озеленение (посадка деревьев), разбивка клумб.
	
	200 000,00
	3 000 000,00

	4
	Дворовая территория (750м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Пионерская, д.20
	1. Установка уличных светильников
	6шт
	150 000,00
	

	
	
	
	2. Обустройство (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	550м2
	1 100 000,00
	

	
	
	
	3. Установка скамеек, установка урн
	4шт
	150 000,00
	

	
	
	
	4. Озеленение (посадка деревьев), разбивка клумб.
	
	200 000,00
	1 600 000,00

	Итого по дворовым территориям:
	9 600 000,00




























Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды 
пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»

Перечень
общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды пос. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса (района)
РС (Я) на 2018-2022 годы»


	№
п/п
	Наименование
общественной
территории
	Расположение
общественной
территории
	Перечень мероприятий
	Целевой показатель 
	Ориентировочная
стоимость
(тыс. руб.)
	
Примечание
Итого:

	Общественные территории
	

	1
	Аллея «Славы» (1736м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Староватова
	1.Обустройство пешеходной дорожки (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	1000м2
	2 000 000,00
	

	
	
	
	2. Установка скамеек, установка урн
	12шт
	450 000,00
	

	
	
	
	3. Установка ограждения
	500м
	1 500 000,00
	

	
	
	
	4. Установка уличных светильников
	20шт
	500 000,00
	

	
	
	
	5. Озеленение (вырубка поросли, посадка деревьев), разбивка клумб.
	
	500 000,00
	

	
	
	
	6. Установка вечного огня, стелы с именами героев
	1шт
	1 900 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7. Парковка автомобилей (бетонирование, установка бордюров)
	450м2
	1 550 000,00
	8 400 000,00

	2
	Центральная площадь (4400м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина
	1. Установка уличных светильников
	10шт
	250 000,00
	

	
	
	
	2. Озеленение (вырубка поросли, посадка деревьев), разбивка клумб.
	
	500 000,00
	


	
	
	
	3.Установка ограждения
	
	650 000,00
	


	
	
	
	4.Обустройство, (демонтаж плитки, планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	4400м2
	8 800 000,00
	


	
	
	
	5. установка сцены
	1шт
	800 000,00
	
11 000 000,00

	3
	Обустройство территории спортивного зала (600 м2)
	пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.12г.
	1. Установка уличных светильников 
	10шт
	250 000,00
	

	
	
	
	2. Установка скамеек, установка урн
	4шт
	150 000,00
	


	
	
	
	3. Обустройство, (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	400м2
	800 000,00
	


	
	
	
	4. Парковка автомобилей (бетонирование, установка бордюров)
	200м2
	690 000,00
	
1 890 000,00

	4
	Сквер «Памятник первопроходцам» (768 м2)
	пос. Кысыл-Сыр, Ленина, 12-3
	1.Установка уличных светильников
	6шт
	150 000,00
	

	
	
	
	2. Установка скамеек, установка урн
	6шт
	225  000,00
	


	
	
	
	3.Обустройство, (замена именных плиток, окраска памятника, укладка плитки)
	
	2 000 000,00
	


	
	
	
	4. Озеленение (посадка деревьев, кустарников),
	
	100 000,00
	2 475 000,00


	5
	Аллея «Центральная пешеходная дорожка 1» (800м2)
	пос. Кысыл-Сыр, от маг. «Саргылана» до ул. Ленина 4
	1.Обустройство пешеходной дорожки (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	400м2
	800 000,00
	

	
	
	
	2. Установка ограждения
	800м.
	2 400 000,00
	


	
	
	
	3. Озеленение (вырубка поросли, посадка деревьев)
	
	600 000,00
	3 800 000,00

	6
	Аллея «Центральная пешеходная дорожка 2» (1000м2)
	пос. Кысыл-Сыр, от ул. Ленина 4 до ул. Геофизиков
	1.Обустройство пешеходной дорожки (планировка, установка бордюров, укладка плитки)
	500м2
	1 000 000,00
	

	
	
	
	2. Установка ограждения
	1 100м.
	3 300 000,00
	


	
	
	
	3.Озеленение (вырубка поросли, посадка деревьев)
	
	700 000,00
	


	
	
	
	4. Установка урн
	10 шт.
	40 000,00
	5 040 000,00


	Итого по общественным территориям:
	32 605 000,00










